Lobster AI Music Web DAW

진행 상황 종합 핸드오프 문서 v2.2

2026-05-26 작성

v2.1 → v2.2 변경: git 위생 정리 5단계 종결 (A-3·A-3b·A-3c·A-3d·A-3e). 보컬 봉인 사실상 해제 (사후 추인). basic-pitch 설치 상태 정정. R-4 신규. CHANGELOG·STATUS 도입.

# 0. 사용자 요약 시트 (1페이지)

## 0.1. 지금 당장 할 일 — 3단계

| # | 행동 | 소요 |
| --- | --- | --- |
| 1 | (선택) AGENTS-MD-UPDATE — AGENTS.md에 협업 방법론 룰 박기. 이후 작업 프롬프트 매번 [원칙] 헤더 박을 필요 없어짐 | 0.5h |
| 2 | **A-2 트랙 자동 배치 한국어 사전 보강** 작업 프롬프트(§6)를 Antigravity에 전달 | 1~2h |
| 3 | Antigravity 회신 → 새 Claude 채팅 시 v2.2 docx + CHANGELOG + STATUS 첨부 | 5분 |

## 0.2. 결정 대기 (해당 Task 직전에만 답)

| 코드 | 결정 항목 | Claude 권장 |
| --- | --- | --- |
| B-3 | Block Split 시점 (지금 vs 옵션 3 이후) | 옵션 3 이후 |
| B-4 | Inspector 패널 시점 (별도 vs A-4 묶음) | A-4 묶음 |
| B-5 | 도슨트 출력 스타일 (짧/중/현재 영어 280단어) | 중 — 한국어 5~7문장 |
| B-6 | Piano Roll 모달 mp3 재생 추가 여부 | 옵션 A (mp3 재생 버튼) |
| B-신규1 | 우클릭 컨텍스트 메뉴 항목 구성 | 5개: Repaint/Split/Delete/Duplicate/Properties |
| B-신규2 | Split 단일 액션 표준 채택 동의 | 단일 액션만 |

## 0.3. 재검증 필요 (R 카테고리)

| 코드 | 항목 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| R-1 | Antigravity Task 2 "드래그 선택 정상" 결론 | 무효화 → A-4 흡수 |
| R-2 | Playhead 마커 그랩 변경 이력 추적 불가 | **영구 보류** 확정 |
| R-3 | v1 시기 완료 + ReplaceConfirmModal·SwapConfirmModal 정체 | 체크리스트 작성 대기 |
| R-4 | 2026-05-19 변경 8일 미커밋 (§5 룰 위반 2번째) | §5.4 방지책 추가됨 |

## 0.4. 큰 결정 결과 요약 (v2.2 기준 9건)

- 옵션 E (Cover Generation) 통합 — 필수 확정

- 옵션 C (basic-pitch + FluidSynth) — 명확 배제

- Repaint UX — 표준 DAW 패턴으로 재설계

- 트랙 자동 배치 — 모든 악기 별도 트랙 (오케스트라식)

- Split — 단일 액션 표준 채택

- 작업 진행 방식 — 직렬 단일 Task (한 번에 하나만)

- **보컬 봉인 — 사실상 해제됨 (사후 추인)** [v2.2 신규]

- **git 위생 정리 — 5단계 종결 (A-3 시리즈)** [v2.2 신규]

- **basic-pitch — Python 3.11 .venv에서 정상 설치 확인** [v2.2 신규]

## 0.5. 핵심 파일 3종 (v2.2 도입)

v2.2부터 핸드오프 docx를 매번 풀 갱신하지 않습니다. 다음 3계층으로 운영합니다.

| 파일 | 용도 | 갱신 주기 |
| --- | --- | --- |
| **v2.X docx (마스터)** | 전체 컨텍스트 스냅샷 | 5~10 Task 누적 시 (큰 단위) |
| **CHANGELOG.md** | 매 Task 변경 시간 역순 (append-only) | 매 Task 종결 시 1~3줄 |
| **STATUS.md** | 지금 상태 1페이지 | 매 Task 종결 시 해당 줄만 |

# 1. 프로젝트 정체성

## 1.1. 핵심

ACE-Step 1.5 XL 백엔드 + React 프론트엔드의 로컬 AI 음악 도구. 사용자 비전은 단순 작곡기가 아닌 재편곡·변주 도구. 좋아하는 곡(King Gnu, millennium parade, 사카모토 류이치, 외눈박이 소녀의 이야기)을 합창·밴드·라이브 스타일로 변주하거나, 멜로디·화성을 고정한 상태에서 악기·편성·텍스처만 변형하는 워크플로우를 지향합니다.

v2.2 핵심 결론: 청취 + 정량 검증으로 ACE-Step prompt-only 흐름의 한계가 명확. 옵션 E (Cover Generation) 통합이 사용자 비전 본체의 유일한 경로로 확정. git 위생 정리 5단계 종결로 회귀 추적 가능 환경 복구 완료.

## 1.2. 환경 + 보유 자산 + 운영 파일

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| OS / GPU / RAM | Windows 11 / RTX 4060 8GB VRAM / 32GB |
| 시스템 Python | 3.12.2 |
| **.venv Python (백엔드)** | **3.11.13** (basic-pitch cp311-cp311-win_amd64 호환) |
| 포트 | ACE-Step 8001, FastAPI Wrapper 8002, Vite 5173, Ollama 11434 |
| 작업 경로 | C:\Users\kimdaesoo\.gemini\antigravity\music\lobster-ai-daw |
| Ollama 모델 | gemma4:latest (9.6GB) |
| 프론트엔드 자산 | App.tsx 27줄 + 13컴포넌트 + Zustand 7스토어 + AudioEngine·BlockScheduler (R-3 재검증 대상) |
| 백엔드 자산 | FastAPI Wrapper + 라우터 6개 + 서비스 8개 + GPU 락 Semaphore(1) |
| bat 파일 | start_lobster_daw.bat / start_studio.bat (옛 Gemma chat, 무관) |
| **git 상태** | **clean. origin/main 대비 4 commits ahead. assume-unchanged 2개** |
| **핸드오프 운영 파일** | **v2.X docx + CHANGELOG.md + STATUS.md 3계층** |

## 1.3. 협업 패턴

| 역할 | 담당 |
| --- | --- |
| 사용자 | KTL 우주부품시험센터 근무. 기계공학 석사. 직설적 피드백 선호. "~합니다/했습니다" 문체. |
| Antigravity | 로컬 코드 실행 에이전트. Puppeteer 자체 검증 수행하되 사용자 실측 보고 전까지 Y 처리 금지. |
| Claude | 설계·검증·외부 컨텍스트. 작업 프롬프트 작성. 정량 분석 보조. 모든 작업 프롬프트는 §5 원칙 헤더 박음. |

v2 합의: 작업 프롬프트는 단일 Task로 직렬 처리. 묶어 던지면 누락·축약·생략 위험 증가. 협업 방법론 별도 문서로 추출됨 (직렬_단일_Task_협업_방법론.docx).

# 2. 미완료·미결정·재검증 마스터 리스트

## 2.1. 카테고리 A — 다음 Task (Antigravity 작업)

| 코드 | 항목 | 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| **A-2** | **트랙 자동 배치 한국어 사전 보강 (다음 Task)** | 1~2h | 이미지 2의 "색소폰→Trumpet" 매칭 실패 해결. B-7 반영. §6에 작업 프롬프트 준비됨 |
| A-4 | Repaint UX 재설계 (R-1 흡수) | 3~5h | 우클릭 메뉴 + 빈영역 새블록 + Inspector + preventDefault + Composer 동기화 |
| A-1 | 도슨트 한국어화 + 5~7문장 제한 | 1h | B-5 결정 후 |
| **AGENTS-MD-UPDATE** | AGENTS.md에 협업 방법론 룰 박기 (선택) | 0.5h | 이후 작업 프롬프트 매번 [원칙] 헤더 박을 필요 없어짐 |

## 2.2. 카테고리 B — 사용자 결정 대기

아래 결정은 해당 Task 직전에만 답하면 됨.

| 코드 | 결정 항목 | Claude 권장 |
| --- | --- | --- |
| B-3 | Block Split 시점 | 옵션 3 이후 (재작업 회피) |
| B-4 | Inspector 패널 시점 | A-4 묶음 |
| B-5 | 도슨트 출력 스타일 | 중 — 한국어 5~7문장 |
| B-6 | Piano Roll 모달 mp3 재생 추가 여부 | 옵션 A (mp3 재생 버튼, 1~2h) |
| B-신규1 | 우클릭 컨텍스트 메뉴 항목 구성 | 5개 (Repaint/Split/Delete/Duplicate/Properties) |
| B-신규2 | Split 단일 액션 표준 채택 동의 | 단일 액션만 |

이미 확정 (변경 시 v2.X 갱신):

- B-1·B-2 Repaint UX = 표준 DAW 패턴

- B-7 트랙 자동 배치 = 별도 트랙 생성

- F-2 보컬 봉인 = 사실상 해제 (사후 추인, v2.2 신규)

## 2.3. 카테고리 R — 재검증 필요

### R-1: Antigravity Task 2 결론 무효화

Antigravity는 "드래그 선택 = Repaint 정상 작동"으로 보고했으나 사용자 실측에서 드래그 선택이 작동 불가능 상태임이 확인됨. §5 룰 "Puppeteer 검증만으로 완료 단언 금지" 위반 1번째 사례. 실질 해결은 A-4 Repaint UX 재설계 작업에 흡수.

### R-2: Playhead 마커 그랩 — 영구 보류 확정 [v2.2]

Antigravity Task 1에서 onMouseDown 바인딩 등 코드 변경 보고했으나 사용자 실측은 "항상 됐어". 변경 이전·이후 동작 차이 불명. TimelineRuler.tsx가 A-3b 이전 untracked 상태였으므로 git log 추적 영원히 불가능.

v2.2 결론: **추적 불가 영구 보류**. 향후 작동에 영향 없음. 신규 변경부터는 git diff로 추적 가능.

### R-3: v1 시기 완료 항목 일괄 재검증

v1 누적 완료 항목들(App.tsx 모듈화, Zustand 7스토어, 백엔드 라우터 6개 등)도 회귀 가능성 있음. 실측 체크리스트가 유일한 검증 수단.

**v2.2 신규 추가 항목**: ReplaceConfirmModal.tsx vs SwapConfirmModal 정체 확인. A-3b 결과에 "ReplaceConfirmModal"로 보임 — v2.1 문서엔 SwapConfirmModal로 적힘. 어느 게 실제 운영 중인가 확인 필요.

### R-4: 8일 미커밋 §5 룰 위반 [v2.2 신규]

2026-05-19 새벽 2시 40분 pyproject.toml 변경(basic-pitch 등 의존성 추가)이 8일째 working tree에 미커밋 잔존한 채 누락 명시 안 됨. §5 룰 "누락 시 명시" 위반 2번째 사례 (R-1에 이은).

처리: A-3e 커밋으로 의존성 정의는 git에 등록됨. 향후 방지책으로 §5.4에 "변경 즉시 커밋 또는 누락 명시" 룰 추가.

## 2.4. 카테고리 D — 사용자 비전 핵심

| 코드 | 항목 | 비용 | 의존 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 옵션 E·3 ACE-Step API 시그니처 검증 | 반나절 | A 카테고리 완료 후 |
| D-2 | 옵션 E (Cover Generation) 통합 — mp3 업로드 + 백엔드 endpoint | 1~2일 | D-1 |
| D-3 | 옵션 3 (Multi-Track stem) 통합. **basic-pitch는 Python 3.11에서 설치 가능하나 옵션 3 통합으로 우회 예정** | 1~2일 | D-2 |
| D-4 | Block Split (옵션 3 데이터 모델 정합) | 0.5일 | D-3 |
| D-5 | Piano Roll 정확도 복구 (D-3에 포함) | D-3 내 | D-3 |
| D-6 | 보컬 봉인 정책 정리 — 이미 사실상 해제 상태 | 0.5일 | 현재 사용 정책 유지 |

## 2.5. 카테고리 E — 큰 별도 라운드

| 코드 | 항목 | 비용 |
| --- | --- | --- |
| E-1 | 프롬프트 로그 + 0.5단위 별점 + Edit History 패널 | 1일 |
| E-2 | 디자인 갈아엎기 일괄 + 트랙 그룹화 + 가상 스크롤 | 1~2일 |
| E-3 | A3 Medium/Low — 모달 크기, 새로고침 복원, 아카이브 mp3 | E-2 묶음 |

## 2.6. 카테고리 F — 큰 결정 (지금 불필요)

| 코드 | 결정 항목 | v2.2 상태 |
| --- | --- | --- |
| F-1 | 옵션 A/B/C/D — Lobster 계속 vs Gradio vs 병행 vs Suno | 전체 결과 보고 판단 |
| F-2 | 보컬 봉인 해제 여부 | **사실상 해제 (사후 추인). 사용 정책은 가사 미입력으로 인스트루멘탈만** |

# 3. 작업 순서 (직렬화 단일 Task)

한 번에 하나의 Task만 진행. 이전 Task 사용자 실측 통과 후에만 다음 Task 시작.

| # | 작업 | 담당 | 예상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~5 | A-3 시리즈 (git 위생 정리 5단계) | 완료 | ✓ |
| 6 | v2.2 핸드오프 + CHANGELOG + STATUS 도입 | 완료 | ✓ |
| 7 | (선택) AGENTS-MD-UPDATE | Antigravity | 0.5h |
| 8 | R-3 체크리스트 작성 + 사용자 실측 | Claude + 사용자 | 30분 |
| 9 | **A-2 트랙 자동 배치 한국어 사전** | Antigravity | 1~2h |
| 10 | 사용자 실측 — A-2 통과 확인 | 사용자 | 10분 |
| 11 | A-4 Repaint UX 재설계 (R-1 흡수) | Antigravity | 3~5h |
| 12 | 사용자 실측 — A-4 통과 확인 | 사용자 | 15분 |
| 13 | B-5 결정 → A-1 도슨트 한국어화 | 사용자 + Antigravity | 1h |
| 14 | D-1 옵션 E·3 ACE-Step API 시그니처 검증 | Antigravity | 반나절 |
| 15 | D-2 옵션 E 통합 | Antigravity + Claude | 1~2일 |
| 16 | D-3 옵션 3 통합 + D-5 Piano Roll 복구 | Antigravity + Claude | 1~2일 |
| 17 | D-4 Block Split | Antigravity | 0.5일 |
| 18 | E-1 별점·로그 | Antigravity | 1일 |
| 19 | E-2 디자인 갈아엎기 | Antigravity + Claude | 1~2일 |
| 20 | F-1·F-2 큰 결정 | 사용자 | — |

# 4. 큰 결정 사항 + ACE-Step + 제약

## 4.1. 옵션 비교표 (v2.2)

| 옵션 | 방법 | 재현성 | 음질 | v2.2 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Seed 고정 | ACE-Step seed 파라미터 고정 | 부분적 | 본연 | 보조만 |
| C. Hybrid | ACE-Step→MIDI→SoundFont 합성 | 100% | 인공 합성음 | ★ 배제 확정 |
| E. Cover Generation | 원곡 + 새 prompt → 멜로디 보존 | 100% | 본연 | ★ 필수 확정 최우선 |
| 3. Multi-Track | 한 번 호출 → 악기별 stem 출력 | 100% | 본연 | 필수 (E 다음) |

## 4.2. 청취 검증 결과

| 변수 | 상태 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| α 재현성 | ✓ 완료 | 실패 확정. 같은 prompt → 다른 키(G·A·E vs C·G·B), 2.5배 리듬(41 vs 96), BPM 60→117/123 |
| β 멜로디 위 악기 변경 | 미검증 | 옵션 E 통합 후 |
| γ 음질 | ✓ 완료 | 4.5/10. 옵션 E 통합 후 reference audio 음질 보존으로 자동 개선 예상 |

## 4.3. ACE-Step Native 통합 상태 [v2.2 갱신]

| 기능 | Lobster 통합 |
| --- | --- |
| audio2audio (Repaint) | 통합됨 (UX 작동 불가 → A-4 재설계) |
| Latent chaining | 통합됨 ("이어서 생성하기") |
| Cover Generation (옵션 E) | 미통합 — D-2 최우선 |
| Multi-Track Generation (옵션 3) | 미통합 — D-3 |
| **보컬 생성** | **사실상 활성 (ACESTEP_INIT_LLM=true). 사용 정책: 가사 미입력으로 인스트루멘탈만** |
| Stem 분리 / Vocal2BGM | 미통합 |

## 4.4. ACE-Step 알려진 한계

- VRAM 8GB → INT8 weight-only quantization + CPU offloading 필수

- prompt 정확도 한계 — piano는 §5.1 혼입 없음, 다른 악기는 미검증

- BPM·key 지시 준수도 낮음 (prompt 60 → 결과 117~123)

- seed 고정해도 완벽 재현 불가능 (양자화·비결정적 연산자)

- 음색 재현 가능, 곡 내용(멜로디·화성·리듬) 재현 불가

- Negative prompt 지원 미확인

## 4.5. 환경·협업 제약 [v2.2 갱신]

- **basic-pitch 0.4.0 + tensorflow 2.15.0 + tensorflow-io-gcs-filesystem 0.31.0 — Python 3.11 .venv cp311 wheel로 정상 설치 확인.** v2.1 "Windows 설치 불가" 라벨 무효화

- D-3 옵션 3 통합 시 ACE-Step stem+MIDI 직접 출력으로 basic-pitch 우회 예정. 현재 설치는 됨

- Gemma4 첫 응답 느림 (CPU 모드, 9.6GB)

- git 위생 정리 5단계 종결 (A-3 시리즈) — 회귀 추적 가능 환경 복구

- 패치 스크립트는 fs.writeFileSync({ encoding: 'utf8' }) 강제 (한글 인코딩 손상 차단)

- Antigravity Puppeteer 자체 검증만으로 "통과" 단언 금지 (R-1·R-4 위반 사례 2회)

## 4.6. 카테고리 F 큰 결정 갱신 [v2.2]

F-2 보컬 봉인 해제 여부 — 사실상 해제 상태로 5~8일 운영됨. 사후 추인 처리. 사용 정책은 가사 미입력으로 인스트루멘탈만 생성. 향후 옵션 E 통합 시 reference audio에 보컬 있으면 자동 활용.

# 5. Antigravity 작업 프롬프트 패턴

## 5.1. [원칙] 헤더 (모든 Task에 박을 것)

- "~합니다/했습니다" 문체. 사실 위주, 형용사 최소

- 금지 표현: "완벽", "완전히", "100%", "원천", "수려", "정화", "매직", "완성도"

- Puppeteer 검증만으로 완료 단언 금지

- 누락 시 "OO은 누락" 명시. 임의 생략 금지

- **변경 즉시 커밋 또는 누락 명시 강제 [v2.2 신규]**

- 추측 금지. 객관 근거 제시

- 색·여백·폰트는 토큰화된 CSS 변수만 사용

- 한글 문자열은 UTF-8 (BOM 없이) 저장

- 브랜딩 문자열은 constants/branding.ts에서 import만

- 패치 스크립트는 fs.writeFileSync({ encoding: 'utf8' }) 강제

## 5.2. 보고 형식 표준

## Task N 결과

- 진단 결과: (구체)

- 원인: (어느 가능성)

- 수정 파일·라인: (diff)

- Antigravity 자체 검증: (Y/N)

- 사용자 실측 결과: 보류 (사용자 보고 대기)

- 의도 외 사이드 이펙트: (없으면 "없음")

- 누락 항목: (있다면 명시)

## 5.3. 컨텍스트 제공 워크플로우

- AGENTS-MD-UPDATE 진행 시: AGENTS.md에 영구 박힘. 매 Task 첨부 불필요

- AGENTS-MD-UPDATE 미진행 시: 첫 Task에 핸드오프 docx 첨부 + "전체 컨텍스트. §5 원칙 준수. 이번 Task는 OOO" 한 줄

## 5.4. §5 룰 위반 방지책 [v2.2 강화]

R-1·R-4 사례 분석으로 추가된 방지 패턴.

- 작업 프롬프트에 "실측 시나리오 3개 이상" 명시 (구체 클릭·드래그 시퀀스)

- Antigravity 보고 시 "실측 보류" 라벨 강제

- 의심 항목은 R 카테고리로 격리. 의심 상태에서 "해결됨" 분류 금지

- **[v2.2 신규] 변경 즉시 커밋 또는 누락 명시. working tree 미커밋 잔존 금지**

- **[v2.2 신규] 추측 표현("~일 것", "~로 추정")은 객관 근거 동반 필수**

# 6. A-2 작업 프롬프트 (복사·붙여넣기용)

다음 Task A-2의 작업 프롬프트. v2.1의 A-3 작업 프롬프트는 완료됐으므로 본 §6은 A-2로 교체됨.

[원칙]

- "~합니다/했습니다" 문체. 사실 위주, 형용사 최소.

- 금지 표현: "완벽", "완전히", "100%", "원천", "수려", "정화",

"매직", "완성도" 일체.

- Puppeteer 검증만으로 완료 단언 금지. 사용자 Windows 11 실제

브라우저 실측 보고 전까지 어떤 Task도 "완료" 처리 금지.

- 누락 시 "OO은 누락" 명시. 임의 생략 금지.

- 변경 즉시 커밋 또는 누락 명시 강제. working tree 미커밋

잔존 금지.

- 추측 금지. 객관 근거(파일 내용·로그·시점 등) 제시.

- 색·여백·폰트는 토큰화된 CSS 변수만 사용.

- 한글 문자열은 UTF-8 (BOM 없이) 저장.

- 패치 스크립트는 fs.writeFileSync({ encoding: 'utf8' }) 강제.

==========================================================

[Task A-2] 트랙 자동 배치 한국어 사전 보강

==========================================================

배경:

- 이미지 2 분석: ChatComposer에 "색소폰 맑고 청아한" 입력

→ Saxophone 트랙이 아닌 Trumpet 트랙에 블록 생성됨

- 한국어 악기 키워드 매칭이 미흡함

- B-7 확정: 트랙 자동 배치 = 모든 악기 별도 트랙 생성

(오케스트라식)

작업 절차:

1. 작업 경로 진입

cd c:\Users\kimdaesoo\.gemini\antigravity\music\

lobster-ai-daw

2. 현재 트랙 매칭 로직 파일 식별 (frontend/src/utils/ 또는

trackInference.ts 등 추정)

3. 한국어 ↔ 영어 악기 사전 보강 (최소 30개 이상)

- 현악기: 바이올린, 비올라, 첼로, 콘트라베이스, 하프

- 목관: 플루트, 오보에, 클라리넷, 바순, 색소폰(소프라노/알토/테너/바리톤)

- 금관: 트럼펫, 트럼본, 호른(프렌치 호른), 튜바

- 타악기: 팀파니, 드럼(킥/스네어/하이햇/심벌), 마림바, 실로폰

- 건반: 피아노, 그랜드 피아노, 일렉트릭 피아노, 하프시코드, 오르간, 신디사이저

- 기타: 어쿠스틱 기타, 일렉트릭 기타, 베이스 기타, 클래식 기타

- 보컬: 보컬, 코러스, 합창, 남성 보컬, 여성 보컬

4. 별도 트랙 생성 정책 적용 (B-7)

- 콘트라베이스 입력 시 기존 Strings 트랙에 통합 금지

- 별도 "Contrabass" 트랙 생성

5. 매칭 우선순위 규칙 명시 (한국어 우선, 그 다음 영어,

부분 매칭은 최후)

6. 단위 테스트 추가 (Antigravity 자체 검증용. 사용자 실측은

별도)

- "색소폰" → Saxophone 트랙

- "콘트라베이스" → Contrabass 트랙 (별도)

- "드럼" → Drums 트랙

- 누락 발견 시 보고

수정 금지:

- 다른 컴포넌트·라우터·서비스 변경 금지

- 기존 트랙(이미 생성된 블록) 변경 금지

- 원격 push 금지

보고 형식:

## Task A-2 결과

- 진단 결과: (현재 매칭 로직 위치·구조)

- 추가된 한국어 키워드 수: N개 (전수 목록 첨부)

- 별도 트랙 생성 정책 적용 확인:

- 단위 테스트 통과 결과 ("색소폰"·"콘트라베이스"·"드럼" 등):

- 수정 파일·라인 (diff):

- Antigravity 자체 코드 검증: Y / N

- 사용자 실측 시나리오 3개 (사용자가 브라우저에서 입력):

1. ChatComposer에 "색소폰 맑고 청아한" 입력 → Saxophone

트랙에 생성 확인

2. ChatComposer에 "콘트라베이스 묵직한" 입력 → Contrabass

트랙 별도 생성 확인 (기존 Strings에 통합 안 됨)

3. ChatComposer에 "드럼 빠른 비트" 입력 → Drums 트랙에

생성 확인

- 새 커밋 해시:

- 의도 외 사이드 이펙트:

- 누락 항목:

- 사용자 실측 결과: 보류 (사용자 보고 대기)

# 부록 A. 진행 로그 (시간 역순)

매 Task 종결의 시간 순 누적 기록. 최신이 위. v2.2부터 CHANGELOG.md가 매 Task 단위 추적을 담당하므로 본 부록은 docx 스냅샷 시점까지의 큰 단위 요약만 유지.

## A.1. v2.2 라운드 — 2026-05-26

### git 위생 정리 5단계 종결

| 커밋 | Task | 내용 |
| --- | --- | --- |
| fedbe22 | A-3e | pyproject.toml 커밋. basic-pitch 0.4.0 + tensorflow 2.15.0 + loguru. Python 3.11 .venv 정상 설치 확인 |
| 9118e53 | A-3d-실행 | ACE-Step-1.5/ 2개 assume-unchanged + 안전 4개 + memory/ + 핸드오프 docx + backend/bin .gitignore |
| a53f38e | A-3c | ChatComposer.tsx.bak·.bak2 추적 제거 + .gitignore *.bak·*.log 추가 |
| 0028342 | A-3b | frontend/src + backend/app + dev scripts 110개 일괄 add. 핵심 자산이 untracked였음을 확정 |
| 158677b | (이전) | 5월 19일 Feature: track-level block filtering |

### R-1 무효화 → A-4 흡수

Antigravity Task 2 "드래그 선택 정상 작동" 결론이 사용자 실측과 불일치. 블록 위 드래그 = 블록 이동 우선, 빈 영역 드래그 = 에러 무조건. §5 룰 위반 1번째 사례. 실질 해결은 A-4 Repaint UX 재설계 작업에서.

### R-2 영구 보류 확정

Playhead 마커 그랩 신규/기존 변경 이력 추적 불가능. TimelineRuler.tsx가 A-3b 이전 untracked였으므로 git log 영원히 불가능.

### R-4 신규 — §5 룰 위반 2번째 사례

2026-05-19 새벽 2시 40분 pyproject.toml 변경(basic-pitch 등 의존성 추가)이 8일째 working tree에 미커밋 잔존한 채 누락 명시 안 됨. §5.4에 "변경 즉시 커밋 또는 누락 명시" 룰 추가.

### Antigravity 신뢰 회복 신호

A-3d-진단 추가 조사에서 Antigravity가 자발적으로 .venv Python 버전 + WHEEL 파일 cp311 태그까지 객관 근거 제시. "basic-pitch Windows 설치 불가" 라벨 무효화. §5 룰 "객관 근거 제시" 정확 준수. R-1·R-4 두 위반과 대조됨.

### 청취 검증 결과

- α 재현성: 실패 확정. 같은 prompt 2회 → 다른 키·다른 리듬·BPM 미준수

- γ 음질: 4.5/10. 옵션 E 통합 후 reference audio 보존으로 자동 개선 예상

- §5.1 piano 단일 악기 prompt 혼입: 없음

### 결정 확정

- B-1·B-2 Repaint UX = 표준 DAW 패턴 (우클릭 메뉴 + 빈영역 새블록 + Inspector + 블록 드래그=이동)

- B-7 트랙 자동 배치 = 별도 트랙 생성 (오케스트라식)

- 옵션 C = 명확 배제 / 옵션 E = 필수 확정 최우선

- Split = 단일 액션 표준 채택

- 작업 진행 방식 = 직렬 단일 Task

- **F-2 보컬 봉인 = 사실상 해제 (사후 추인)** [v2.2 신규]

### 문서 운영 변경

- 핸드오프 docx 풀 갱신 → 3계층 분리 (docx + CHANGELOG + STATUS)

- CHANGELOG.md = append-only, 매 Task 1~3줄

- STATUS.md = 1페이지, 매 Task 해당 줄만 갱신

- docx 풀 갱신은 5~10 Task 누적 시

### 협업 방법론 문서 추출

이번 세션 시행착오로 발견된 패턴을 별도 문서로 추출. 직렬_단일_Task_협업_방법론.docx + .md. 사람·LLM·코드 에이전트 3자 협업 재사용 가능.

## A.2. v2.1 시점까지 누적 — 2026-05-25

v2.1 docx 부록 A 참조. 본 v2.2 부록에는 핵심 베이스라인만 요약.

프론트엔드 자산 (R-3 재검증 대상)

- App.tsx 27줄 + 13컴포넌트 (DawHeader·DawSidebar·DawFooter·Timeline·TrackRow·TrackBlock·TransportControls·SelectionOverlay·ChatComposer·JobMessageView·PianoRollModal·AnalysisPanel·SwapConfirmModal *)

* A-3b 결과에서 ReplaceConfirmModal.tsx 발견 — SwapConfirmModal과 정체 확인 R-3 항목

- Zustand 7스토어 (useProjectStore·usePlaybackStore·useMixerStore·useSelectionStore·useJobStore·useNotesStore·useSwapStore)

- AudioEngine·BlockScheduler (Web Audio API, 30Hz playhead)

백엔드 자산 (R-3 재검증 대상)

- FastAPI Wrapper 8002. 라우터 6개: blocks·projects·audio·repaint·ws·midi

- 서비스 8개: acestep_client·block_orchestrator·progress_broker·state_store·task_registry·analyst·midi_transcriber·midi_synth

- GPU 락 Semaphore(1), CPU 전사 락 Semaphore(2)

UI/UX 베이스

- Ruler 클릭/드래그 시킹 + ▼ 마커 (R-2 영구 보류)

- 토큰화: 색 25 + 여백 20 + 폰트 8 + radius 5 CSS 변수

- 브랜딩 상수화 (constants/branding.ts)

- 좌측 사이드바 한국어 번역

핵심 기능 (R-3 재검증 대상)

- 트랙 자동 배치 키워드 매칭 (영어 위주, 한국어 일부 — A-2 보강 대상)

- 블록 시작 시간 input UI

- MP3 다운로드 + 다운로드 아이콘

- 프로젝트 리셋 (헤더 🗑)

- Piano Roll 모달 lifecycle 글로벌화

- AI 도슨트 (Gemma4, 영어 280단어 — A-1 한국어화 대상)

- Latent chaining ("이어서 생성하기")

# 부록 B. 결정 근거 로그

v2.2 본문에 흡수된 결정들의 원본 근거. 추후 결정 번복·재검토 시 참조용.

## B.1. 청취 검증 정량 분석 (α + γ)

동일 prompt "Solo grand piano, slow 60bpm, melancholic"로 2회 생성. librosa 22050Hz mono 분석.

| 지표 | 결과 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| MFCC 평균 코사인 유사도 | 0.959 | 음색 거의 동일 (같은 종류 piano) |
| Chroma 평균 코사인 유사도 | 0.962 | 평균은 비슷 |
| Chroma top 3 노트 A vs B | G·A·E vs C·G·B | 다른 키 (A minor vs C major 계열) |
| Onset 개수 A vs B | 41 vs 96 | 2.5배 차이 — 리듬 밀도 완전 다름 |
| 추정 BPM A vs B | 123 vs 117.5 | prompt 60 무시 |
| Spectral Centroid | 1074 vs 1005 Hz | 둘 다 piano 범위, 혼입 없음 |
| Tonnetz 코사인 유사도 | 0.908 | 화성 색채 일부 차이 |

핵심: 평균 통계의 함정. MFCC 0.959 = "같은 종류 piano로 만들어졌다" 뜻일 뿐 "같은 곡"이 아님. v1 §5.3 자동 판정(평균만 본 8.7점)은 잘못된 결론.

## B.2. Antigravity 추가 조사 — basic-pitch 정체 [v2.2]

A-3d-진단 후 자발적 추가 조사.

- 시스템 Python: 3.12.2

- 백엔드 .venv Python: **3.11.13**

- 설치된 wheel: cp311-cp311-win_amd64 (공식 Python 3.11용)

- 결론: 변칙 설치 아님. 정상 공식 wheel + 정확한 환경 = 재현 가능

v2.1 §4.5 "basic-pitch Windows 설치 불가" 라벨이 사실과 다름. v2.2에서 무효화.

## B.3. Repaint UX 작동 불가 진단

사용자 실측 회신: "블럭부터 드래그를 못하니까. 왜냐하면 블럭을 잡는 순간 애가 클릭이 돼서 다른 트랙으로 이동하던가 그러거든. 그래서 무조건 빈 트랙에서 드래그를 해야해. 그럼 무조건 선택영역에 오디오블럭이 없다는게 뜰 수 밖에 없어."

- 블록 위 드래그 시작 → 블록 이동 동작 우선 → 영역 선택 불가

- 빈 영역 드래그 시작 → "오디오 블록 위에 없습니다" 에러 무조건

## B.4. 옵션 비교 의사결정

| 옵션 | 사용자 비전 정합성 |
| --- | --- |
| A. Seed 고정 | 음질·텍스처 일관성에는 도움. 곡 내용 고정 불가 |
| C. Hybrid | 재현성 100%지만 SoundBlaster 합성음. King Gnu의 보컬 텍스처·앙상블 호흡 소실. 사용자 비전과 충돌 |
| E. Cover Generation | 원곡 mp3 conditioning. 멜로디·텍스처 보존. 곡 제목·학습 데이터 무관. 정확 부합 |
| 3. Multi-Track | stem 분리 → mute/solo/볼륨 조정의 DAW 본질 강화. E 다음으로 통합 |

## B.5. 표준 DAW Split 패턴

| DAW | Split 동작 |
| --- | --- |
| Logic Pro | Playhead 위치 1회 split → 2조각 |
| Ableton Live | Ctrl+E, Playhead 위치 1회 split |
| FL Studio | Slice tool 클릭 위치마다 split |
| Pro Tools | 선택 영역 양 끝 동시 split |
| REAPER | 마우스 클릭 위치 1회 split |

채택: 단일 액션만. N등분·다중 마커 split은 만들지 않음.

## B.6. 이미지 분석

**이미지 1 (우클릭 시 브라우저 메뉴)**: 뒤로/앞으로/새로고침/다른 이름으로 저장/인쇄/QR 코드/한국어로 번역/DeepL/소스 보기/검사. preventDefault로 차단 + 커스텀 컨텍스트 메뉴 (A-4).

**이미지 2 (한국어 트랙 매칭 실패)**: "색소폰" 입력 → Trumpet 트랙에 "색소폰 맑고 청아한" 블록 생성. 한국어 사전 보강 필요 (A-2).

## B.7. 사용자 ↔ ACE-Step 수정 가능 영역

| 영역 | 사용자 수정 |
| --- | --- |
| prompt 텍스트, BPM, key, duration | ✓ 가능 |
| seed, inference_steps, batch_size | ✓ API 노출 시 가능 |
| Sampler 알고리즘, denoising schedule | ✗ 코드 수정 필요 |
| 모델 가중치 | ✗ 학습 필요 |
| 곡 내용 고정 (사용자 비전 핵심) | ✗ prompt로 불가능 → 옵션 E·3 통합으로만 |

## B.8. 옵션 E 작동 원리

이번 세션 사용자 우려 "외눈박이 소녀의 이야기를 ACE-Step이 알 리 없으니 prompt로 안 될 것"에 대한 재명확화.

실제 동작 (audio conditioning):

- 사용자 → mp3 파일 업로드 (Lobster UI 내, 외부 서비스 아님)

- ACE-Step → mp3에서 직접 멜로디·화성·텍스처 추출

- 곡 제목·아티스트·학습 데이터 포함 여부 전부 무관

- 추출 정보 + 사용자 보조 prompt → 새 결과

저작권: 옵션 E 결과물 외부 공개·배포 시 별개 문제. 개인 작업 무관.

## B.9. 보컬 봉인 사후 추인 [v2.2 신규]

start_api_server.bat의 ACESTEP_INIT_LLM=true 변경이 5~8일째 운영. 사용자 정책("악기 먼저")과 충돌하지만 인스트루멘탈 생성에 부작용 없음. 사용자 결정: 봉인 해제 유지 + 사용 정책으로 가사 미입력.

F-2 결정 사후 추인 처리. 옵션 E 통합 시 reference audio에 보컬 있을 경우 자동 활용 가능.

## B.10. 문서 운영 3계층 분리 [v2.2 신규]

사용자 통찰: 매번 풀 docx 갱신 시 토큰 폭주, 안 하면 잊혀짐. 두 문제 해결책으로 3계층 분리 도입.

| 파일 | 갱신 주기 | 토큰 비용 |
| --- | --- | --- |
| docx (마스터) | 5~10 Task 누적 시 | 큼 (한 번) |
| CHANGELOG.md | 매 Task 종결 | 매우 작음 (1~3줄) |
| STATUS.md | 매 Task 종결 | 작음 (해당 줄만) |

예상 효과: 10 Task 진행 시 약 90% 토큰 절약.

v2.2 핸드오프 문서 끝. 다음 갱신은 5~10 Task 누적 시 v3.0으로. 그 사이의 변경은 CHANGELOG.md + STATUS.md로 추적.