Lobster AI Music Web DAW

진행 상황 종합 핸드오프 문서 v2.1

2026-05-26 작성

v2 대비 변경: 본문은 미완료·미결정·재검증 필요 항목만. 완료된 작업은 부록 진행 로그로 분리. 신규 카테고리 R(재검증 필요) 추가.

# 0. 사용자 요약 시트 (1페이지)

이 한 페이지만 보고도 다음에 뭐 해야 하는지 알 수 있어야 합니다.

## 0.1. 지금 당장 할 일 — 3단계

| # | 행동 | 소요 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 이 문서 + A-3 작업 프롬프트(§6.1)를 Antigravity에 함께 전달. 메시지 상단에 "첨부 문서는 전체 컨텍스트. 모든 Task에서 §5 원칙 준수. 이번 Task는 A-3" 한 줄 추가 | 5분 |
| 2 | Antigravity 회신 도착 → 새 Claude 채팅 열고 이 문서 첨부 + 회신 붙여넣기 | 5분 |
| 3 | Claude가 A-3 결과 검토 + A-3 복구 Task 작업 프롬프트 작성 → 사용자가 Antigravity 전달 | 10분 |

## 0.2. 결정 대기 (해당 Task 직전에만 답하면 됨)

| 코드 | 결정 항목 | Claude 권장 |
| --- | --- | --- |
| B-3 | Block Split 시점 (지금 vs 옵션 3 이후) | 옵션 3 이후 (재작업 회피) |
| B-4 | Inspector 패널 시점 (별도 vs A-4 묶음) | A-4 묶음 |
| B-5 | 도슨트 출력 스타일 (짧/중/현재 영어 280단어) | 한국어 5~7문장 (중간) |
| B-6 | Piano Roll 모달 mp3 재생 추가 여부 | 옵션 A (mp3 재생 버튼) |
| B-신규1 | 우클릭 컨텍스트 메뉴 항목 구성 | Repaint·Split·Delete·Duplicate·Properties 5개 |
| B-신규2 | Split 단일 액션 표준 채택 동의 여부 | 단일 액션만 채택 |

## 0.3. 재검증 필요 (의심 항목)

| 코드 | 항목 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| R-1 | Antigravity Task 2 "드래그 선택 정상" 결론 (§5 룰 위반) | 무효화 → A-4 작업에 흡수 |
| R-2 | Playhead 마커 그랩 — 신규 기능인지 기존 기능인지 불명 | A-3 git 복구 후 git log 추적 → 결론 |
| R-3 | v1 시기 완료 항목 전수 (App.tsx 모듈화·Zustand 등) | A-3 완료 후 실측 체크리스트 작성 |

## 0.4. 큰 결정 결과 요약 (이번 세션)

- 옵션 E (Cover Generation) 통합 — 필수 확정

- 옵션 C (basic-pitch + FluidSynth) — 명확 배제

- Repaint UX — 표준 DAW 패턴으로 재설계 (우클릭 메뉴 + 빈영역 새블록)

- 트랙 자동 배치 — 모든 악기 별도 트랙 (오케스트라식)

- Split — 단일 액션 표준 채택

- 작업 진행 방식 — 직렬 단일 Task (한 번에 하나만)

# 1. 프로젝트 정체성

## 1.1. 핵심

ACE-Step 1.5 XL 백엔드 + React 프론트엔드의 로컬 AI 음악 도구. 사용자 비전은 단순 작곡기가 아닌 재편곡·변주 도구입니다. 좋아하는 곡(King Gnu, millennium parade, 사카모토 류이치, 외눈박이 소녀의 이야기)을 합창·밴드·라이브 스타일로 변주하거나, 멜로디·화성을 고정한 상태에서 악기·편성·텍스처만 변형하는 워크플로우를 지향합니다.

v2.1 핵심 결론: 이번 세션의 청취 + 정량 검증으로 ACE-Step prompt-only 흐름의 한계가 명확해졌습니다. 옵션 E (Cover Generation) 통합이 사용자 비전 본체의 유일한 경로로 확정됐습니다.

## 1.2. 환경 + 보유 자산 (한 줄 요약)

이미 운영 중인 코드 자산은 진실이 코드 자체에 있으므로 한 줄로 요약합니다. 디테일은 부록 A 진행 로그 참조.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| OS / GPU / RAM | Windows 11 / RTX 4060 8GB VRAM / 32GB |
| 포트 | ACE-Step 8001, FastAPI Wrapper 8002, Vite 5173, Ollama 11434 |
| 작업 경로 | C:\Users\kimdaesoo\.gemini\antigravity\music\lobster-ai-daw |
| Ollama 모델 | gemma4:latest (9.6GB) |
| 프론트엔드 자산 | App.tsx 27줄 + 13컴포넌트 + Zustand 7스토어 + AudioEngine·BlockScheduler (R-3 재검증 대상) |
| 백엔드 자산 | FastAPI Wrapper + 라우터 6개 + 서비스 8개 + GPU 락 Semaphore(1) |
| bat 파일 | start_lobster_daw.bat (5개 서비스) / start_studio.bat (옛 Gemma chat용, 무관) |

## 1.3. 협업 패턴

| 역할 | 담당 |
| --- | --- |
| 사용자 | KTL 우주부품시험센터 근무. 기계공학 석사. 직설적 피드백 선호. "~합니다/했습니다" 문체. AI스러운 표현 금지. |
| Antigravity | 로컬 코드 실행 에이전트. Puppeteer 자체 검증 수행하되 사용자 실측 보고 전까지 Y 처리 금지. |
| Claude | 설계·검증·외부 컨텍스트. 작업 프롬프트 작성. 정량 분석 보조. 모든 작업 프롬프트는 §5 원칙 헤더 박음. |

v2 합의: 작업 프롬프트는 단일 Task로 직렬 처리. 묶어 던지면 누락·축약·생략 위험 증가.

# 2. 미완료·미결정·재검증 마스터 리스트

4개 카테고리(A·B·R·D)로 분류. 완료 항목은 부록 A 참조.

## 2.1. 카테고리 A — 다음 Task (Antigravity 작업)

| 코드 | 항목 | 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-3 | git untracked 진단 (단일 Task 첫 번째) | 1h | 회귀 추적 가능 환경 복구. 모든 후속 Task의 선행 조건. 코드 변경 없음 (조사만) |
| A-3b | git untracked 복구 실행 | 0.5h | A-3 결과 받은 후 사용자 결정 → 별도 Task로 진행 |
| A-2 | 트랙 자동 배치 한국어 사전 보강 | 1~2h | 이미지 2의 "색소폰→Trumpet" 매칭 실패 해결. B-7 확정 반영 |
| A-4 | Repaint UX 재설계 (우클릭 메뉴 + 빈영역 새블록 + Inspector + preventDefault + Composer 동기화 + 시간 표시 명확화) | 3~5h | 가장 큰 작업. R-1 흡수. 사용자가 "써보고 바꿀 수도 있다"고 합의 |
| A-1 | 도슨트 한국어화 + 5~7문장 제한 | 1h | B-5 결정 후 진행 |

## 2.2. 카테고리 B — 사용자 결정 대기

아래 결정은 해당 Task 직전에만 답하면 됩니다. 지금 결정 안 해도 작업 진행 막힘 없음.

| 코드 | 결정 항목 | Claude 권장 |
| --- | --- | --- |
| B-3 | Block Split 시점 (지금 vs 옵션 3 이후) | 옵션 3 이후 (옵션 3의 stem 데이터 모델과 정합 후 처리. 재작업 회피) |
| B-4 | Inspector 패널 시점 (별도 vs A-4 묶음) | A-4 묶음 (Repaint UX 작업에 자연 포함) |
| B-5 | 도슨트 출력 스타일 (짧 3~4문장 / 중 5~7문장 / 현재 영어 280단어) | 중 — 한국어 5~7문장 |
| B-6 | Piano Roll 모달 mp3 재생 추가 여부 | 옵션 A — mp3 재생 버튼 (1~2h, 옵션 3 통합 전 임시) |
| B-신규1 | 우클릭 컨텍스트 메뉴 항목 구성 | 5개: Repaint / Split / Delete / Duplicate / Properties |
| B-신규2 | Split 단일 액션 표준 채택 동의 여부 | 단일 액션만 채택 (N등분·다중 마커 split 안 만듦) |

이미 확정된 결정 (변경 시 v2.2에 반영):

- B-1·B-2 Repaint UX 방향 = Claude 권장 표준 DAW 패턴 채택

- B-7 트랙 자동 배치 = 별도 트랙 생성 (오케스트라식)

## 2.3. 카테고리 R — 재검증 필요 (의심 항목)

이번 세션에서 "해결됨" 라벨이 의심스러운 항목 3건. "통과" 라벨 일괄 보류.

### R-1: Antigravity Task 2 결론 무효화 (확정)

Antigravity는 "더블클릭 = Piano Roll 정상 / 드래그 선택 = Repaint 정상 작동"으로 보고했으나, 사용자 실측에서 드래그 선택이 사실상 작동 불가능 상태임이 확인됐습니다 (블록 위 = 블록 이동 우선 / 빈 영역 = "오디오 블록 위에 없습니다" 에러 무조건).

이는 §5 룰의 "Puppeteer 검증만으로 완료 단언 금지" 위반 사례입니다. Task 2의 "드래그 선택 정상" 결론은 무효화하고, 실질 해결은 A-4 Repaint UX 재설계 작업에 흡수합니다.

부분 인정 사항: "더블클릭 = Piano Roll 모달" 동작 자체는 사용자 실측에서 확인됨. 이 부분만 유지.

### R-2: Playhead 마커 그랩 — 검증 보류

Antigravity는 onMouseDown 바인딩 + pointerEvents: 'auto' + 24x20 hit area 코드 변경을 보고. 사용자 실측 회신은 "마커 그랩 드래그가 머야? ... 항상 됐어"였음.

두 해석 가능합니다. (a) Antigravity 신규 기능이 정상 동작. (b) 변경 전에도 어떤 형태의 그랩이 작동했고 Antigravity 변경은 무의미했거나 다른 곳을 건드림. 현재로서는 git untracked 상태라 변경 이력 추적 불가.

처리: A-3 git 복구 완료 후 git log -p TimelineRuler.tsx로 변경 이력 추적 → R-2 결론 확정. 지금은 검증 보류 라벨.

### R-3: v1 시기 완료 항목 — 일괄 재검증 권장

v1 §3.1~§3.5에 적힌 누적 완료 항목들(App.tsx 모듈화, Zustand 7스토어, 백엔드 라우터 6개, A3 Critical 사용자 실측 통과 등)도 회귀 가능성이 있습니다. 회귀 보고는 현재까지 없지만 R-1 같은 §5 룰 위반이 v1 시기에도 발생했을 가능성을 배제할 수 없습니다.

처리: A-3 완료 후 "v1 완료 항목 일괄 재검증 체크리스트"를 별도 작업 항목으로 추가. 5~10분에 끝낼 수 있는 실측 항목으로 압축. 지금 일괄 재검증은 너무 큰 작업이라 권장 안 함.

체크리스트에 들어갈 후보 항목: 트랙 자동 배치 동작 / MP3 다운로드 음원 일치 / 프로젝트 리셋 / Piano Roll 모달 단일 노출 / 시작시간 input / Latent chaining / 도슨트 분석 호출.

## 2.4. 카테고리 D — 사용자 비전 핵심 (큰 통합 작업)

| 코드 | 항목 | 비용 | 의존 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 옵션 E·3 ACE-Step API 시그니처 검증 | 반나절 | A 카테고리 완료 후 |
| D-2 | 옵션 E (Cover Generation) 통합 — UI mp3 업로드 + 백엔드 endpoint | 1~2일 | D-1 |
| D-3 | 옵션 3 (Multi-Track stem) 통합 | 1~2일 | D-2 |
| D-4 | Block Split (옵션 3과 데이터 모델 정합) | 0.5일 | D-3 |
| D-5 | Piano Roll 정확도 복구 (D-3에 포함 또는 ONNX basic-pitch 대안) | D-3 내 | D-3 |
| D-6 | 보컬 봉인 해제 — 별도 결정 필요 | 0.5일 | F-2 결정 |

## 2.5. 카테고리 E — 큰 별도 라운드 (별점·로그·디자인)

| 코드 | 항목 | 비용 |
| --- | --- | --- |
| E-1 | 프롬프트 로그 + 0.5단위 별점 + Edit History 패널 | 1일 |
| E-2 | 디자인 갈아엎기 일괄 + 트랙 그룹화(Strings/Winds/Brass/Percussion/Keys) + 가상 스크롤 | 1~2일 |
| E-3 | A3 Medium/Low — 모달 크기, 새로고침 시 복원, 아카이브 mp3 누락 | E-2 묶음 |

## 2.6. 카테고리 F — 큰 결정 (지금 불필요, 결과 보고 판단)

| 코드 | 결정 항목 | 결정 시점 |
| --- | --- | --- |
| F-1 | 옵션 A/B/C/D — Lobster 계속 vs Gradio vs 병행 vs Suno | 전체 결과 보고 판단 |
| F-2 | 보컬 봉인 해제 여부 (한국어 가사 보컬) | 사용자 비전 정합성 판단 후 |

# 3. 작업 순서 (직렬화 단일 Task)

한 번에 하나의 Task만 진행. 이전 Task 사용자 실측 통과 후에만 다음 Task 시작.

| # | 작업 | 담당 | 예상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-3 git untracked 진단 (조사만) | Antigravity | 1h |
| 2 | A-3 결과 검토 + 복구 방안 결정 | 사용자 + Claude | 10분 |
| 3 | A-3b 복구 실행 | Antigravity | 0.5h |
| 4 | R-2 결론 확정 (Playhead 변경 이력 추적) | Claude (조사) | 10분 |
| 5 | R-3 v1 완료 항목 재검증 체크리스트 작성 | Claude + 사용자 실측 | 30분 |
| 6 | A-2 트랙 자동 배치 한국어 사전 보강 | Antigravity | 1~2h |
| 7 | 사용자 실측 — A-2 통과 확인 | 사용자 | 10분 |
| 8 | A-4 Repaint UX 재설계 (R-1 흡수) | Antigravity | 3~5h |
| 9 | 사용자 실측 — A-4 통과 확인 | 사용자 | 15분 |
| 10 | B-5 결정 → A-1 도슨트 한국어화 | 사용자 + Antigravity | 1h |
| 11 | D-1 옵션 E·3 ACE-Step API 시그니처 검증 | Antigravity | 반나절 |
| 12 | D-2 옵션 E 통합 | Antigravity + Claude | 1~2일 |
| 13 | D-3 옵션 3 통합 + D-5 Piano Roll 복구 | Antigravity + Claude | 1~2일 |
| 14 | D-4 Block Split | Antigravity | 0.5일 |
| 15 | E-1 별점·로그 | Antigravity | 1일 |
| 16 | E-2 디자인 갈아엎기 (트랙 그룹화 포함) | Antigravity + Claude | 1~2일 |
| 17 | F-1·F-2 큰 결정 | 사용자 | — |

총 작업량: 5~7일 + 사용자 결정·실측 시간.

# 4. 큰 결정 사항 + ACE-Step + 제약

## 4.1. 옵션 비교표 (v2.1 갱신)

| 옵션 | 방법 | 재현성 | 음질 | v2.1 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Seed 고정 | ACE-Step seed 파라미터 고정 | 부분적 | 본연 | 보조만 |
| C. Hybrid | ACE-Step→MIDI→SoundFont 합성 | 100% | 인공 합성음 | ★ 배제 확정 |
| E. Cover Generation | 원곡 + 새 prompt → 멜로디 보존 | 100% | 본연 | ★ 필수 확정 최우선 |
| 3. Multi-Track | 한 번 호출 → 악기별 stem 출력 | 100% | 본연 | 필수 (E 다음) |

## 4.2. 청취 검증 결과 (v2.1 갱신)

| 변수 | 상태 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| α 재현성 | ✓ 완료 | 실패 확정. 같은 prompt → 다른 키, 2.5배 리듬, BPM 미준수 |
| β 멜로디 위 악기 변경 | 미검증 | 옵션 E 통합 후 |
| γ 음질 | ✓ 완료 | 4.5/10. 옵션 E 통합 후 자동 개선 예상 |

## 4.3. ACE-Step Native 통합 상태

| 기능 | Lobster 통합 |
| --- | --- |
| audio2audio (Repaint) | 통합됨 (UX 작동 불가능 → A-4 재설계) |
| Latent chaining | 통합됨 ("이어서 생성하기") |
| Cover Generation (옵션 E) | 미통합 — D-2 최우선 |
| Multi-Track Generation (옵션 3) | 미통합 — D-3 |
| 보컬 생성 | 미통합 (봉인, F-2 결정 대기) |
| Stem 분리 / Vocal2BGM | 미통합 |

## 4.4. ACE-Step 알려진 한계

- VRAM 8GB → INT8 weight-only quantization + CPU offloading 필수

- prompt 정확도 한계 — 단일 악기 prompt에서도 다른 악기 섞일 수 있음 (piano는 이번 §5.1에서 혼입 없음, 다른 악기는 미검증)

- BPM·key 지시 준수도 낮음 (prompt 60 → 결과 117~123)

- seed 고정해도 완벽 재현 불가능 (양자화·비결정적 연산자)

- 음색 재현 가능, 곡 내용(멜로디·화성·리듬) 재현 불가

- Negative prompt 지원 미확인

## 4.5. 환경·협업 제약

- basic-pitch Windows 설치 불가 → 옵션 3 통합으로 자동 해결 예정

- Gemma4 첫 응답 느림 (CPU 모드, 9.6GB)

- frontend/src/components 등 핵심 폴더 git untracked 가능성 (A-3 진단 예정)

- 패치 스크립트는 fs.writeFileSync({ encoding: 'utf8' }) 강제 (한글 인코딩 손상 차단)

- Antigravity Puppeteer 자체 검증만으로 "통과" 단언 금지 (R-1 사례)

# 5. Antigravity 작업 프롬프트 패턴

## 5.1. [원칙] 헤더 (모든 Task에 박을 것)

- "~합니다/했습니다" 문체. 사실 위주, 형용사 최소

- 금지 표현: "완벽", "완전히", "100%", "원천", "수려", "정화", "매직", "완성도"

- Puppeteer 검증만으로 완료 단언 금지. 사용자 Windows 11 실제 브라우저 실측 보고 전까지 "완료" 처리 금지

- 누락 시 "OO은 누락" 명시. 임의 생략 금지

- 색·여백·폰트는 토큰화된 CSS 변수만 사용

- 한글 문자열은 UTF-8 (BOM 없이) 저장

- 브랜딩 문자열은 constants/branding.ts에서 import만 사용

- 패치 스크립트는 fs.writeFileSync({ encoding: 'utf8' }) 강제 사용

## 5.2. 보고 형식 표준

## Task N 결과

- 진단 결과: (구체)

- 원인: (어느 가능성)

- 수정 파일·라인: (diff)

- Antigravity 자체 코드 검증: (Y/N - 코드 변경 확인)

- 사용자 실측 결과: 보류 (사용자 보고 대기)

## 5.3. 컨텍스트 제공 워크플로우 (v2 합의)

- 첫 Task: 핸드오프 docx 첨부 + "첨부 문서는 전체 컨텍스트. 모든 Task에서 §5 원칙 준수. 이번 Task는 OOO" 한 줄 추가

- 두 번째 이후: Antigravity가 컨텍스트 유지하면 첨부 생략 가능. 그렇지 않으면 매번 첨부

## 5.4. v2.1 추가 — R-1 같은 §5 룰 위반 방지

Antigravity가 자체 검증만으로 "통과" 보고하는 패턴이 R-1(Task 2)에서 명시적으로 확인됐습니다. 다음 보완책을 적용합니다.

- 작업 프롬프트에 "실측 시나리오 3개 이상" 명시 (구체적 사용자 클릭·드래그 시퀀스)

- Antigravity 보고 시 "실측 보류" 라벨 강제. "통과" 라벨은 사용자 실측 회신 후에만 사용

- 의심 항목은 R 카테고리로 격리. 의심 상태에서 "해결됨"으로 분류 금지

# 6. A-3 작업 프롬프트 (복사·붙여넣기용)

이 문서를 받은 사용자가 곧바로 Antigravity에 전달할 수 있는 작업 프롬프트입니다. 한 문장도 수정하지 마세요.

## 6.1. 프롬프트 원본

[원칙]

- "~합니다/했습니다" 문체. 사실 위주, 형용사 최소.

- 금지 표현: "완벽", "완전히", "100%", "원천", "수려", "정화",

"매직", "완성도" 일체.

- Puppeteer 검증만으로 완료 단언 금지. 사용자 Windows 11 실제

브라우저 실측 보고 전까지 어떤 Task도 "완료" 처리 금지.

- 누락 시 "OO은 누락" 명시. 임의 생략 금지.

- 색·여백·폰트는 토큰화된 CSS 변수만 사용.

- 한글 문자열은 UTF-8 (BOM 없이) 저장.

- 브랜딩 문자열은 constants/branding.ts에서 import만 사용.

- 패치 스크립트는 fs.writeFileSync({ encoding: 'utf8' }) 강제 사용.

==========================================================

[Task A-3] git untracked 상태 진단

==========================================================

배경:

- 이전 Task 2 보고에서 "git 레파지토리 분석 결과 컴포넌트

폴더가 버전 관리 외 영역(Untracked)으로 구성되어 상세

이력 대조가 제한적"이라고 명시함

- 회귀 추적이 사실상 불가능한 상태로 추정됨

- 핸드오프 §5 룰의 "회귀 시점·커밋 확인" 항목이 무력화

되어있을 가능성 높음

- 후속 모든 Task의 회귀 추적 가능 환경을 먼저 복구해야 함

조사 절차:

1. 작업 경로 c:\Users\kimdaesoo\.gemini\antigravity\music\

lobster-ai-daw 진입

2. git ls-files | wc -l 로 추적 파일 총 개수 확인

3. git status로 untracked 파일·디렉토리 목록 전수 확인

4. git ls-files frontend/src/components | head -20 으로

components 폴더 추적 상태 확인

5. git check-ignore -v frontend/src/components/daw/

TrackBlock.tsx 등 핵심 파일 3개 이상으로 .gitignore

매칭 여부 확인

6. lobster-ai-daw/.gitignore 파일 내용 전수 확인

7. 의도적 추적 제외 폴더 (data/, node_modules/, .venv/ 등)와

의도 외 추적 누락 폴더 (frontend/src/components 등) 구분

명시

수정 금지:

- 이번 Task는 진단 전용

- git add, git commit, git rm, .gitignore 수정 등 저장소

상태 변경 동작 일체 금지

- 조사 결과 보고만 진행

- 복구 방안은 권장으로 보고. 사용자 결정 후 별도 Task로

실행

보고 형식:

## Task A-3 결과

- 추적 파일 총 수: N개

- 추적 누락된 파일·디렉토리 목록 (전수):

- .gitignore 내용 요약:

- frontend/src/components/* 추적 여부: Y / N

- frontend/src/audio/* 추적 여부: Y / N

- frontend/src/store/* 추적 여부: Y / N

- frontend/src/services/* 추적 여부: Y / N

- backend/app/* 추적 여부: Y / N

- 의도적 추적 제외 폴더 (정상):

- 의도 외 추적 누락 폴더 (복구 필요):

- .gitignore 오설정 여부: Y / N (Y면 어느 라인)

- 권장 복구 방안 (간단):

- 누락 항목: (있다면 명시)

- 사용자 실측 결과: 보류 (사용자 보고 대기)

# 부록 A. 진행 로그 (시간 역순)

완료된 작업의 시간 순 누적 기록. 최신이 위. 회귀 의심 시 "언제 무엇이 해결됐는지" 추적용.

## A.1. v2 세션 — 2026-05-26

이번 세션 진행 사항. "실측 통과" 항목과 "의심 항목" 구분.

### 실측·검증 통과 항목

| 일자 | 항목 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 05-26 | Playhead 마커 그랩 드래그 동작 | 사용자 실측 "항상 됐어" (R-2: 신규/기존 불명 보류) |
| 05-26 | Ruler 임의 위치 클릭 시킹 동작 | 사용자 실측 "잘 작동" |
| 05-26 | Playhead X좌표 트랙 빈 공간 충돌 없음 | 사용자 실측 "빨간선은 트랙부분에서는 안 잡혀" |
| 05-26 | 더블클릭 = Piano Roll 모달 단일 노출 | 사용자 실측 확인. 다만 "드래그 선택 정상" 부분은 R-1으로 무효화 |
| 05-26 | 청취 α (재현성): 다른 곡 생성 확정 | 사용자 청각 "전혀 다른 음악" + librosa 정량 (Chroma top 3 다름, Onset 41 vs 96, BPM 60→117/123) |
| 05-26 | 청취 γ (음질): 4.5/10 | 사용자 평가 |
| 05-26 | §5.1 단일 악기(piano) prompt 혼입 없음 | Spectral Centroid 1000~1100Hz 두 파일 모두 |
| 05-26 | 정량 분석 파이프라인 구축 | librosa MFCC·Chroma·Onset·Tonnetz·Spectral Centroid |

### 결정 확정

| 일자 | 결정 |
| --- | --- |
| 05-26 | B-1·B-2 Repaint UX = 표준 DAW 패턴 (우클릭 메뉴 + 빈영역 새블록 + Inspector + 블록 드래그=이동) |
| 05-26 | B-7 트랙 자동 배치 = 별도 트랙 생성 (오케스트라식) |
| 05-26 | 옵션 C (basic-pitch+FluidSynth) = 명확 배제 |
| 05-26 | 옵션 E (Cover Generation) = 필수 확정 최우선 |
| 05-26 | Split = 단일 액션 표준 채택 (N등분·다중 마커 금지) |
| 05-26 | 작업 진행 방식 = 직렬 단일 Task (한 번에 하나) |
| 05-26 | Antigravity 컨텍스트 = docx 첨부 + §5 원칙 명시 |

### 의심·재검증 격리

| 일자 | 항목 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| 05-26 | R-1: Antigravity Task 2 "드래그 선택 정상" 결론 | 무효화 → A-4 흡수 |
| 05-26 | R-2: Playhead 마커 그랩 신규/기존 불명 | A-3 후 git log 추적 |
| 05-26 | R-3: v1 시기 완료 항목 전수 | A-3 후 체크리스트 작성 |

## A.2. v1 시기 — 2026-05-25 까지 누적 (R-3 재검증 대상)

아래 항목은 v1 핸드오프 문서에 "완료"로 기록됐으나 R-3 카테고리로 일괄 재검증 대상. 회귀 보고가 따로 없는 한 코드 자산으로 신뢰하되 실측 체크리스트로 점검.

### 프론트엔드 아키텍처

- App.tsx 27줄로 축소

- 13개 컴포넌트: DawHeader·DawSidebar·DawFooter·Timeline·TrackRow·TrackBlock·TransportControls·SelectionOverlay·ChatComposer·JobMessageView·PianoRollModal·AnalysisPanel·SwapConfirmModal

- Zustand 7스토어: useProjectStore·usePlaybackStore·useMixerStore·useSelectionStore·useJobStore·useNotesStore·useSwapStore

- AudioEngine·BlockScheduler (Web Audio API, 30Hz playhead)

### 백엔드 아키텍처

- FastAPI Wrapper (8002 포트)

- 라우터 6개: blocks·projects·audio·repaint·ws·midi

- 서비스 8개: acestep_client·block_orchestrator·progress_broker·state_store·task_registry·analyst·midi_transcriber(보류)·midi_synth

- GPU 락 asyncio.Semaphore(1), CPU 전사 락 Semaphore(2)

### UI/UX 개선

- Ruler 클릭/드래그 시킹 + ▼ 마커

- 챗 패널 가로 스크롤 누수 해결

- 토큰화: 색 25개 + 여백 20개 + 폰트 8개 + radius 5개 CSS 변수

- 브랜딩 상수화 (constants/branding.ts)

- 좌측 사이드바 한국어 번역

### 핵심 기능 구현

- 트랙 자동 배치 키워드 매칭 (영어 위주, 한국어 일부 — A-2 보강 대상)

- 블록 시작 시간 input UI

- MP3 다운로드 + 다운로드 아이콘 (TrackBlock hover)

- 프로젝트 리셋 (헤더 🗑 버튼)

- Piano Roll 모달 lifecycle 글로벌화

- AI 음악 도슨트 (Gemma4, 영어 280단어 — A-1 한국어화 대상)

- Latent chaining ("이어서 생성하기")

- 도슨트 분석 호출 path 해석

### 디버깅 종결

- A1: 한글 인코딩 손상 복구 (UTF-8 BOM 없이, encoding: 'utf8' 강제)

- A2: 프로젝트 초기화 endpoint (BASE_DATA_DIR → settings.DATA_DIR)

- A3 Critical 사용자 실측 통과 (시작시간 input·MP3 다운로드·Piano Roll 단일 노출)

# 부록 B. 결정 근거 로그 (이번 세션)

v2.1 본문에 흡수된 결정들의 원본 근거. 추후 결정 번복·재검토 시 참조용.

## B.1. 청취 검증 정량 분석 (α + γ)

동일 prompt "Solo grand piano, slow 60bpm, melancholic"로 2회 생성. librosa 22050Hz mono 분석.

| 지표 | 결과 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| MFCC 평균 코사인 유사도 | 0.959 | 음색 거의 동일 (같은 종류 piano) |
| Chroma 평균 코사인 유사도 | 0.962 | 평균은 비슷 |
| Chroma top 3 노트 A vs B | G·A·E vs C·G·B | 다른 키 (A minor 계열 vs C major 계열) |
| Onset 개수 A vs B | 41 vs 96 | 2.5배 차이 — 리듬 밀도 완전 다름 |
| 추정 BPM A vs B | 123 vs 117.5 | prompt 60 무시 |
| Spectral Centroid | 1074 vs 1005 Hz | 둘 다 piano 범위 (700~1500), 혼입 없음 |
| Tonnetz 코사인 유사도 | 0.908 | 화성 색채는 일부 차이 |

핵심 진단: 평균 통계의 함정. MFCC 0.959 = "같은 종류 piano로 만들어졌다"는 뜻일 뿐 "같은 곡"이 아님. ACE-Step prompt-only는 음색은 재현 가능, 곡 내용(멜로디·화성·리듬)은 매번 무작위. 사용자 비전(곡 내용 고정·텍스처 변형)과 정반대로 작동.

v1 §5.3의 자동 판정 로직(평균만 본 8.7점)은 이 케이스에서 잘못된 결론. 사용자 청각 판단(α=2~3점)이 정확함.

## B.2. Repaint UX 작동 불가능 진단

사용자 실측 회신 인용: "블럭부터 드래그를 못하니까. 왜냐하면 블럭을 잡는 순간 애가 클릭이 돼서 다른 트랙으로 이동하던가 그러거든. 그래서 무조건 빈 트랙에서 드래그를 해야해. 그럼 무조건 선택영역에 오디오블럭이 없다는게 뜰 수 밖에 없어."

Repaint 진입 두 경로 모두 막힘:

- 블록 위 드래그 시작 → 블록 클릭으로 잡혀서 블록 이동 동작 우선 → 영역 선택 불가

- 빈 영역 드래그 시작 → "오디오 블록 위에 없습니다" 에러 무조건

## B.3. 옵션 비교 의사결정

이번 세션 청취 검증 결과 + 사용자 비전(King Gnu·외눈박이 소녀의 이야기 변주)을 종합:

| 옵션 | 사용자 비전 정합성 |
| --- | --- |
| A. Seed 고정 | 음질·텍스처 일관성에는 도움. 곡 내용 고정 불가능 |
| C. Hybrid (basic-pitch+FluidSynth) | 재현성 100%지만 SoundBlaster 합성음. King Gnu의 보컬 텍스처·앙상블 호흡·라이브 흔들림 완전 소실. 사용자 비전 본체와 충돌 |
| E. Cover Generation | 원곡 mp3 자체를 conditioning으로 받음. 멜로디·텍스처 보존. 곡 제목·학습 데이터 무관. 사용자 비전 정확히 부합 |
| 3. Multi-Track | stem 분리 → mute/solo/볼륨 조정의 DAW 본질 강화. E 다음으로 통합 |

## B.4. 표준 DAW Split 패턴 비교

| DAW | Split 동작 |
| --- | --- |
| Logic Pro | Playhead 위치 1회 split → 2조각. 여러 위치는 반복 |
| Ableton Live | Ctrl+E, Playhead 위치 1회 split |
| FL Studio | Slice tool 클릭 위치마다 split |
| Pro Tools | 선택 영역 양 끝 동시 split (한 번에 3조각 가능) |
| REAPER | 마우스 클릭 위치 1회 split |

표준 = "한 번에 한 곳" 단일 액션. 채택: 단일 액션만. N등분·다중 마커 split은 만들지 않음 (사용 빈도 극히 낮음, UI 단순함 우선).

## B.5. 이미지 분석

이미지 1 (우클릭 시 브라우저 기본 메뉴): "뒤로", "앞으로", "새로고침", "다른 이름으로 저장", "인쇄", "이 페이지의 QR 코드 생성", "한국어로 번역", "DeepL", "Read in Language Reactor", "페이지 소스 보기", "검사" 등 브라우저 컨텍스트 노출. preventDefault로 차단 + 커스텀 컨텍스트 메뉴 (A-4).

이미지 2 (한국어 트랙 매칭 실패): ChatComposer에 "색소폰" 입력 → Trumpet 트랙에 "색소폰 맑고 청아한" 블록 생성됨. 한국어 사전 보강 필요 (A-2).

## B.6. 사용자 ↔ ACE-Step 수정 가능 영역

| 영역 | 사용자 수정 |
| --- | --- |
| prompt 텍스트, BPM, key, duration | ✓ 가능 |
| seed, inference_steps, batch_size | ✓ API 노출 시 가능 |
| Sampler 알고리즘, denoising schedule | ✗ ACE-Step 코드 수정 필요 |
| 모델 가중치 | ✗ 학습 필요 |
| 곡 내용 고정 (사용자 비전 핵심) | ✗ prompt 정밀도로 불가능 → 옵션 E·3 통합으로만 |

## B.7. 옵션 E 작동 원리 재명확화

이번 세션에서 사용자께서 "외눈박이 소녀의 이야기 같은 곡을 ACE-Step이 알 리 없으니 prompt로 적어도 안 될 것"이라고 우려하셨습니다.

실제 동작 (audio conditioning):

- 사용자 → mp3 파일 업로드 (Lobster UI 내, 외부 서비스 아님)

- ACE-Step → mp3에서 직접 멜로디·화성·텍스처 추출

- 곡 제목·아티스트·발매 연도·학습 데이터 포함 여부 전부 무관

- 추출 정보 + 사용자 보조 prompt → 새 결과

저작권 메모: 옵션 E 결과물 외부 공개·배포 시 저작권 별개 문제. 개인 작업 무관.

이 문서는 새 채팅창 시작 시 첨부하여 빠른 컨텍스트 이전에 사용합니다. v2.1 갱신 사항이 v2 대비 본문 압축 + R 카테고리 추가 + 부록 분리입니다.